Lettre	Nom tâche	Durée	Tache antérieures
A	Liste des tâches	1
B	Décrire fonctionnalités sous-produits	1	A
C	Base de données	1	B
D	Maquette des écrans	2	A
E	Navigabilité entre les écrans	1	D
F	Diagramme PERT	1	A
G	Diagramme de GANTT	2	F
H	Valorisation et organisation du projet	1	A
I	Développement efficace collectif	2	A
J	Développement efficace individuel	3	I, Q
K	Implémentation de la base de données statique	2	C
L	Jeu de test et population de la Base de données	3	K
M	Requête et vues	2	E, L
N	Implémentation de la base de données dynamique	2	M
O	Diagramme de classe UML	1	C
P	Maquette interface Java	1	O
Q	Connexion à la base de données	2	N, P
R	Charte graphique	1	A
S	Implémentation du site web en php	2	E, Q, R